# RallyMate 第一阶段视觉感知：技术设计、代码逻辑与商业化路线

Table of Contents

# RallyMate 第一阶段视觉感知

## 技术设计、代码逻辑与商业化路线

文档版本：1.0
对应代码版本：当前工作区 Demo
编写日期：2026-07-25
负责范围：流程图第一阶段——让系统“看见”画面中的关键对象与身体姿态

## 1. 结论摘要

当前 Demo 已完成一条可运行、可检查、可交接的第一阶段视觉链路：

- 读取上游视频与处理配置。

- 检查视频规格、亮度、对比度和模糊度。

- 检测球员、网球和球拍。

- 给检测对象分配跨帧 track_id。

- 对每个球员区域运行人体姿态模型。

- 将姿态结果与对应球员绑定。

- 独立检测场地可见区域，或接收人工四点信息。

- 将对象、骨架和场地结果保存在同一个逐帧记录中。

- 输出给下一阶段使用的 JSONL、汇总 JSON 和人工检查视频。

- 对坐标、时间戳、关联外键和结果数量做自动校验。

当前实现已经是“工程 Demo”，但还不是可直接商业化的视觉产品。主要原因不是 链路没有跑通，而是：

- 使用的是通用 COCO 模型，不是网球专项模型。

- 只有少量集成测试视频，没有能够证明准确率的金标准数据集。

- 球、球拍、场地和扩展人体关键点仍缺少专项训练。

- 没有生产级任务服务、队列、存储、安全、监控和模型版本管理。

- Ultralytics 的商业许可和用户视频隐私合规必须在产品化前解决。

## 2. 我负责的“任务中的任务”

### 2.1 责任边界

你交给我的部分是原流程图中第一阶段的视觉感知层，不是整个评分系统。

| 环节 | 是否属于本阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户上传、账号、支付、报告页面 | 否 | 属于产品平台 |
| 视频解码和基础质量检查 | 是 | 作为视觉入口和拒绝低质量输入的依据 |
| 球员、球、球拍检测 | 是 | 输出逐帧对象位置与置信度 |
| 人体关键点 | 是 | 输出与球员绑定的骨架 |
| 场地区域/球场标定 | 是 | 输出区域提示或标定矩阵 |
| 最小跨帧 ID | 是 | 用于保证人员和 Pose 的稳定关联 |
| 球轨迹、击球时刻、动作阶段 | 否 | 属于下一阶段时序事件引擎 |
| GS/FS/RS/DS/NS/SS/TS 技术评分 | 否 | 属于特征、规则和评分层 |
| 等级映射与报告生成 | 否 | 属于评分与产品输出层 |

需要特别说明：代码中存在一个轻量跟踪器，但它只是本阶段的“身份桥梁”，保证 pose.person_track_id 能稳定指向球员；它不是流程图第二阶段完整的球轨迹和 事件识别系统。

### 2.2 上游和下游

flowchart LR
    A["上游：视频文件 + 请求 JSON"] --> B["本阶段：视频质量与感知"]
    B --> C["球员 / 球 / 球拍"]
    B --> D["与球员绑定的 COCO-17 骨架"]
    B --> E["场地区域或四点标定"]
    C --> F["逐帧 frames.jsonl"]
    D --> F
    E --> F
    F --> G["下游：轨迹、击球事件、动作阶段"]
    G --> H["技术特征、评分和报告"]

本阶段的承诺不是“直接给出技术分”，而是输出稳定、带置信度、有明确坐标系的 视觉事实。

## 3. 当前工程目录

网球/
├─ contracts/
│  ├─ request.schema.json
│  ├─ frame-observation.schema.json
│  └─ summary.schema.json
├─ examples/
│  ├─ request.json
│  ├─ request-serve-full.json
│  ├─ request-match-auto.json
│  └─ request-match-manual.json
├─ scripts/
│  ├─ download_assets.py
│  ├─ enable_cuda.ps1
│  ├─ run_demo.ps1
│  ├─ run_tests.ps1
│  ├─ run_integration_tests.ps1
│  └─ validate_run.py
├─ src/rallymate_vision/
│  ├─ cli.py
│  ├─ contracts.py
│  ├─ pipeline.py
│  ├─ quality.py
│  ├─ inference.py
│  ├─ tracking.py
│  ├─ court.py
│  ├─ render.py
│  ├─ validation.py
│  └─ utils.py
└─ tests/

核心入口是 src/rallymate_vision/pipeline.py 中的 run_pipeline()。

## 4. 总体架构

### 4.1 单帧数据流

flowchart TD
    A["原始视频帧"] --> Q["质量检测"]
    A --> Y["YOLO26 Detect"]
    Y --> N["同类重复框去重"]
    N --> T["轻量多类别跟踪"]
    T --> P0["筛选 player 框"]
    P0 --> R["扩展 15% 人员 ROI"]
    R --> P["YOLO26 Pose"]
    P --> M["ROI 关键点映射回原图"]
    T --> O["对象结果"]
    A --> C["场地分支"]
    P0 --> C
    C --> C1["自动区域 / 手工区域 / 四角标定"]
    Q --> F["统一 Frame Observation"]
    O --> F
    M --> F
    C1 --> F
    F --> V["结构校验"]
    V --> J["frames.jsonl + 标注视频"]

### 4.2 为什么对象和 Pose 使用级联方式

当前不是把 YOLO Detect 和 YOLO Pose 的权重合并成一个网络，而是：

整帧目标检测
  -> 获得球员框和 track_id
  -> 按球员框裁剪 ROI
  -> ROI 批量运行 Pose
  -> 将关键点坐标加回 ROI 偏移量
  -> pose.person_track_id = player.track_id

这样设计有四个目的：

- Pose 只看球员区域，小球、球网、观众等背景对姿态的干扰更少。

- 多人画面中，每组骨架天然归属于一个球员。

- 输出可以用 person_track_id 直接和检测结果做外键连接。

- 后续可单独替换检测模型或 Pose 模型，不改变下游 JSON 契约。

Ultralytics 官方 Pose 文档说明默认 YOLO26 Pose 使用 COCO 的 17 个关键点，并 通过 result.keypoints 和 result.boxes 返回实例级结果： Ultralytics Pose 文档。

## 5. “同时保留骨架预测和场地预测”是怎么实现的

### 5.1 不是互斥模型

骨架分支和场地分支是两个独立计算分支：

- 骨架分支：依赖 player 检测框。

- 场地分支：主要依赖原始图像，只使用人员框做近景遮挡校验。

- 两个分支不会修改对方的输出。

- 最终都写入同一个 record：

{
  "frame": {
    "index": 100,
    "timestamp_ms": 4000,
    "width": 1920,
    "height": 1080
  },
  "detections": [],
  "poses": [],
  "court": {}
}

其中：

- poses[] 保存球员骨架。

- court 保存场地区域或标定信息。

- detections[] 保存球员、球和球拍。

三者共享：

- 同一个源视频帧编号。

- 同一个 timestamp_ms。

- 同一个原图像素坐标系。

- 同一个 0..1 归一化坐标系。

因此下游不需要再做时间同步。

### 5.2 为什么场地不必每帧都运行

对于固定机位，场地在时间维度上并不难：它不会随球员动作变化。真正的难点只在 第一次把透视图像中的白线对应到正确的球场语义点；一旦相机和焦距不变，区域或 单应矩阵应该整段复用。

代码现在提供三种刷新策略：

| court.refresh_policy | 固定机位行为 |
| --- | --- |
| once | 只初始化一次，适合人工区域或人工四角 |
| until_usable | 自动模式按间隔重试，第一次成功后立即冻结 |
| interval | 按间隔持续刷新，只适合相机可能变化的兼容模式 |

processing.court_every_n_frames 在 until_usable 下只是自动识别失败后的重试 间隔，不代表识别成功后还会重复计算：

第一帧
  -> 尝试识别或载入人工场地
识别未成功
  -> 每 N 个处理帧重试
第一次成功
  -> 冻结 latest_court
后续所有帧
  -> 复用同一个 court，并更新 age_frames

这样既保留了每一帧都有 court 数据的契约，又避免每帧重复运行较重的传统视觉 处理。

本次全场自动 Demo 在第 0 帧识别成功，最后一帧仍复用 observed_at_frame=0 的场地结果。人工区域同样只在第 0 帧初始化。

如果相机摇移、变焦、支架被碰动或视频切镜，生产版本必须通过特征点/球场线 重投影监测相机变化，并在变化时强制重新标定。

### 5.3 当前是顺序执行，不是 GPU 并发

Demo 在一个 Python 进程中按顺序执行检测、Pose 和场地分支。这里的“同时保留” 指数据层同步保留，不是三个模型在 GPU 上真正并行。

商业版本可将：

- 视频解码放到独立线程；

- Detect 和 Pose 导出 TensorRT；

- 多个视频任务做动态批处理；

- CPU 场地预处理和 GPU 推理重叠执行。

但在 Demo 阶段，顺序执行更容易调试，也更容易保证帧序不乱。

## 6. 各代码模块的实现逻辑

## 6.1 contracts.py：上游输入边界

load_request() 负责：

- 解析 JSON。

- 检查版本号和 job_id。

- 以请求文件目录解析相对路径。

- 检查起止时间、步长、最大人数。

- 检查检测和 Pose 阈值是否在 0..1。

- 检查人工四点是否是四个 0..1 坐标。

- 检查场地模式是否合法。

场地有三种模式：

| 模式 | 行为 |
| --- | --- |
| auto | 自动寻找场地表面和白线区域 |
| manual + visible_region | 接收一个人工可见区域，不宣称米制标定 |
| manual + court_outer_doubles_corners | 四点按远左、远右、近右、近左输入，输出单应矩阵 |
| disabled | 不执行场地分支 |

正式输入定义位于 contracts/request.schema.json。

## 6.2 quality.py：视频可用性

视频级检查：

- 分辨率。

- 帧率。

- 总帧数和时长。

逐帧检查：

- 灰度均值作为亮度。

- 灰度标准差作为对比度。

- Laplacian 方差作为清晰度/模糊度代理。

当前阈值：

- 亮度低于 45：too_dark。

- 亮度高于 220：overexposed。

- 对比度低于 25：low_contrast。

- 模糊分数低于 45：blurry。

- 低于 50fps：提示不适合高质量小球追踪。

这些阈值是工程启发式，不是经过数据标定的产品阈值。生产版本应使用真实失败 数据重新标定，并区分“警告”和“拒绝分析”。

## 6.3 inference.py：对象检测

检测模型：yolo26n.pt。

只保留 COCO 中三类：

| COCO 类别 | 输出别名 |
| --- | --- |
| person | player |
| sports ball | ball |
| tennis racket | racket |

每个对象输出：

- bbox_px

- bbox_normalized

- center_px

- center_normalized

- confidence

- track_id

- 对应的下游系统标签

所有坐标都会限制在画面边界内。

### 检测框去重

真实测试中，YOLO 曾在同一帧对同一个球员输出两个高度重合的框，并导致人员 ID 切换。代码增加了同类去重：

- player：IoU ≥ 0.82，或较小框有 90% 以上被另一框包含。

- racket：IoU ≥ 0.85。

- ball：IoU ≥ 0.92。

按置信度从高到低保留框，低置信度重复框被删除。

## 6.4 tracking.py：最小身份跟踪

跟踪器只在同类别之间匹配。

候选门限：

- 球允许更大的中心移动距离：0.28 个画面对角线。

- 其他类别：0.16 个画面对角线。

匹配代价：

cost = 0.65 × (1 - IoU) + 0.35 × normalized_center_distance

代价最小的轨迹获得当前检测。

允许丢失的处理帧数：

| 类别 | 最大丢失帧 |
| --- | --- |
| player | 30 |
| racket | 12 |
| ball | 8 |

这是为了让球员短暂漏检时仍保持身份。当前算法没有外观特征、运动模型和全局匹配， 适合 Demo 和人数较少的固定机位，不适合复杂多人遮挡。

## 6.5 inference.py：Pose 关联

处理步骤：

- 按球员框面积从大到小排序。

- 最多选取 max_players 个球员。

- 人员框四周扩展 15%。

- 将多个 ROI 作为列表批量传给 Pose 模型。

- 每个 ROI 内选择置信度最高的人体实例。

- 将 ROI 内坐标加回裁剪框左上角偏移。

- 限制坐标在原图边界。

- 写入 person_track_id。

关联不是通过 Pose 框和 Detect 框再次做 IoU 猜测，而是在裁剪时就确定：

pose["person_track_id"] = player["track_id"]

因此同一帧的 Pose 外键是确定性的。

## 6.6 COCO-17 与 J 系统映射

| COCO 索引 | COCO 名称 | RallyMate J 编号 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nose | J004 |
| 1 | Left Eye | J008 |
| 2 | Right Eye | J009 |
| 3 | Left Ear | J006 |
| 4 | Right Ear | J007 |
| 5 | Left Shoulder | J033 |
| 6 | Right Shoulder | J034 |
| 7 | Left Elbow | J101 |
| 8 | Right Elbow | J121 |
| 9 | Left Wrist | J103 |
| 10 | Right Wrist | J123 |
| 11 | Left Hip | J071 |
| 12 | Right Hip | J072 |
| 13 | Left Knee | J141 |
| 14 | Right Knee | J161 |
| 15 | Left Ankle | J143 |
| 16 | Right Ankle | J163 |

当前无法直接覆盖：

- 头顶、下巴、颈根、胸部、脊柱、骨盆中心。

- 手掌和手指。

- 脚跟、前脚掌和脚尖。

- 文档中的完整 J、L 和 K 系统。

L 长度和 K 运动学不应在当前模型输出中伪造；应由更完整的关键点和连续帧在下游 计算。

## 6.7 court.py：场地分支

### 自动模式

自动模式不是训练出来的球场关键点模型，而是一个保守的传统视觉基线。

第一步：寻找场地表面

- 将图像转换为 Lab 颜色空间。

- 从画面下部中央区域取颜色中位数。

- 找到颜色距离相近的像素。

- 做开闭运算去噪和连接区域。

- 选择面积足够大、位于下半部、连接到前景的最大连通区域。

第二步：寻找候选白线

- CLAHE 增强局部对比度。

- Gaussian Blur。

- Canny 边缘。

- Probabilistic Hough Lines。

- 只保留至少 55% 落在场地表面邻域中的线段。

- 检查线亮度和相对周围区域的局部对比度。

第三步：几何校验

自动结果必须同时满足：

- 至少 5 条有效线段。

- 多边形面积占画面的 3%～85%。

- 至少两组方向。

- 平均局部亮度差达到要求。

- 区域延伸到合理的画面下部。

- 最大球员框面积低于画面的 14%，避免近景人体/围网伪装成球场。

- 综合置信度不低于 0.58。

失败时返回 uncertain 或 absent，而不是强行输出可用球场。

自动模式输出：

- region_usable：是否可作为可见区域提示。

- calibration_usable=false：不能直接当作米制球场。

- 线段、多边形和诊断字段。

### 人工可见区域

manual_polygon_role=visible_region 时，四点只表示一个人工确认的可见区域：

- region_usable=true

- calibration_usable=false

### 外侧双打场四角

manual_polygon_role=court_outer_doubles_corners 时，四点顺序必须为：

- 远端左角

- 远端右角

- 近端右角

- 近端左角

代码使用 cv2.getPerspectiveTransform() 生成：

homography_image_to_court_normalized

它把图像坐标映射到标准化球场矩形 [0,1] × [0,1]，并附带标准双打场长度 23.77m、宽度 10.97m。只有这个模式会设置：

calibration_usable=true

商业版本还必须校验四点顺序、重投影误差和镜头是否移动。

## 6.8 pipeline.py：统一编排

简化伪代码如下：

request = load_request()
metadata = probe_video()
load_detect_and_pose_models()

for frame in selected_video_frames:
    quality = analyze_frame(frame)

    detections = detect(frame)
    detections = deduplicate(detections)
    detections = tracker.update(detections)

    players = select_players(detections)
    poses = estimate_pose_on_player_rois(frame, players)

    if court_refresh_is_due:
        latest_court = detect_court(frame, players)
    court = reuse_latest_court_with_age()

    record = merge(frame, quality, detections, poses, court)
    validate_frame_observation(record)
    write_jsonl(record)
    write_annotated_frame(record)

summary = aggregate_run_metrics()
validate_all_artifacts()
write_summary()

## 6.9 validation.py：逻辑验收

逐帧校验：

- 版本号正确。

- 帧宽高和时间戳有效。

- track_id 是正整数且同帧不重复。

- 检测框不越界、不反向。

- 归一化坐标在 0..1。

- 每组 Pose 恰好有 17 个点。

- person_track_id 必须指向同帧 player。

- 每个 Pose 点都有 J 系统编号。

- 场地归一化坐标不越界。

- 只有 status=calibrated 才允许 calibration_usable=true。

整次运行校验：

- frames.jsonl 每一行都是合法 JSON。

- 时间戳严格递增。

- 汇总帧数与 JSONL 实际行数一致。

- 至少输出一帧。

校验失败会直接让任务失败，而不是生成一个表面上“completed”的坏结果。

## 7. 输入输出契约

### 7.1 输入

{
  "schema_version": "1.0.0",
  "job_id": "job-123",
  "source": {
    "video_path": "../data/video.mp4"
  },
  "output": {
    "directory": "../runs/job-123"
  },
  "models": {
    "detect": "../models/yolo26n.pt",
    "pose": "../models/yolo26n-pose.pt",
    "device": "auto",
    "detect_imgsz": 960,
    "pose_imgsz": 640
  },
  "processing": {
    "frame_stride": 1,
    "max_players": 2,
    "court_every_n_frames": 25
  },
  "court": {
    "mode": "auto"
  }
}

### 7.2 输出

每次运行产生：

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| frames.jsonl | 下一阶段的逐帧结构化输入 |
| summary.json | 质量、覆盖率、耗时、能力就绪状态 |
| annotated.mp4 | 人工检查对象、骨架和场地 |
| preview.jpg | 首帧预览 |

逐帧核心结构：

{
  "frame": {
    "index": 0,
    "timestamp_ms": 0,
    "width": 1920,
    "height": 1080
  },
  "detections": [
    {
      "class_name": "player",
      "track_id": 1,
      "bbox_px": [669.1, 192.1, 1253.3, 1078.9]
    }
  ],
  "poses": [
    {
      "person_track_id": 1,
      "keypoint_format": "coco17",
      "keypoints": [
        {
          "name": "nose",
          "downstream_joint_id": "J004",
          "x_px": 1013.4,
          "y_px": 278.9,
          "confidence": 0.998
        }
      ]
    }
  ],
  "court": {
    "status": "uncertain",
    "region_usable": false,
    "calibration_usable": false
  }
}

### 7.3 就绪状态

summary.next_stage 不使用一个模糊的布尔值代表所有能力：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| ready_for_hit_event_detection | 人员、Pose、球和球拍达到最低覆盖 |
| ready_for_court_region_events | 还具有可用场地区域 |
| ready_for_metric_court_metrics | 还具有可信四点标定 |
| all_stage1_capabilities_ready | 本阶段完整能力全部可用 |

下游必须读取能力字段，不能因为任务完成就默认所有指标都能计算。

## 8. 已完成的测试与实测结果

### 8.1 自动测试

当前包含 18 项单元测试，覆盖：

- 输入路径和参数校验。

- 人工区域和标定单应性。

- 自动场地近景降级。

- 对象跟踪和跨类别 ID。

- 重复人员框去重。

- Pose 与球员外键。

- 坐标范围。

- 输出时间和数量一致性。

端到端脚本会运行：

- 近景发球。

- 全场自动区域。

- 全场人工可见区域。

- 每个输出目录的独立复检。

### 8.2 实测数据

机器：

- RTX 5070 Ti

- PyTorch 2.11.0 + CUDA 12.8

- Ultralytics 8.4.21

| 场景 | 处理帧 | 完整等待 | 人员 | Pose | 球 | 球拍 | 场地区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近景快速检查，步长 5 | 45 | 约 9 秒 | 100% | 100% | 68.9% | 64.4% | 0% |
| 近景默认逐帧 | 225 | 20.42 秒 | 100% | 100% | 63.1% | 60.0% | 0% |
| 全场自动逐帧 | 336 | 25.90 秒 | 100% | 97.9% | 95.8% | 45.5% | 100% |
| 全场人工区域逐帧 | 336 | 23.83 秒 | 100% | 97.9% | 95.8% | 45.5% | 100% |

225 帧近景测试中，主球员 track_id=1 全程未切换。

这些百分比是“某类在多少处理帧中出现”，不是准确率、召回率或 mAP。它们只能 证明链路可运行，不能证明模型已经达到商业质量。

## 9. 当前不足及其根本原因

## 9.1 球

当前问题：

- COCO sports ball 不是网球专项小目标模型。

- 远处球只有几个像素。

- 运动模糊和球场线会造成漏检。

- 全场练习视频中，地上的静止球也会被检测。

- 当前跟踪没有速度和抛物线约束，无法确认哪一个是比赛球。

因此当前能输出“球候选”，不能稳定输出唯一活动球轨迹。

## 9.2 球拍

当前只有通用球拍矩形框，无法提供文档中的：

- RK001 拍头顶部。

- RK002/RK003 拍框左右。

- RK005 甜区中心。

- 三角区和拍柄关键点。

- 拍面朝向。

球拍在全场视频中像素很小；逐帧测试覆盖率为 45.5%，仍不足以支撑连续、精确的 挥拍分析。

## 9.3 人体

COCO-17 对肩、肘、腕、髋、膝、踝有帮助，但无法直接支撑：

- 脚步支撑方式和脚尖方向。

- 握拍与手指关系。

- 肩胛、胸椎、腰椎和骨盆精细转动。

- 文档中的完整长度系统和动力链。

单目 2D Pose 还存在遮挡、左右翻转、深度歧义和透视缩短。

## 9.4 球场

当前自动场地只是可见区域启发式：

- 会受地面颜色、阴影、广告、球网、相机角度影响。

- 不能识别每一条底线、单打线、双打线、发球线和中线。

- 不能在相机移动后保持同一单应性。

- 没有自动输出米制坐标。

## 9.5 跟踪

当前跟踪器：

- 没有 Kalman Filter。

- 没有匈牙利全局匹配。

- 没有外观 ReID。

- 没有相机运动补偿。

- 没有处理长时间遮挡后的身份恢复。

Ultralytics 本身提供视频多目标跟踪接口，可作为替换参考： Ultralytics Track 文档。

## 9.6 输入质量

当前测试是 1080p/25fps。25fps 可以做人体和基础动作，但对以下目标不理想：

- 高速球速度。

- 击球接触帧。

- 拍面角度。

- 球旋转。

商业采集规范应至少区分：

- 普通用户模式：1080p、30fps，输出基础技术信息。

- 推荐模式：1080p、60fps，输出更可靠事件和球轨迹。

- 高速模式：120fps 或更高，才讨论接触细节和旋转估计。

## 10. 后续技术改进方案

## 10.1 P0：把通用模型变成网球专项感知

### A. 活动球专项模型

建议：

- 标注连续视频片段，而不是只标独立帧。

- 训练小目标网球检测器。

- 保留多个球候选。

- 使用时序连续性、速度、方向和抛物线筛选活动球。

- 对短时漏检使用 Kalman/运动模型插值。

- 输出 observed 与 predicted 状态，不能把预测点伪装成实测点。

目标输出：

- BALL-010 球中心。

- BALL-014 可见性。

- BALL-015 置信度。

- 为下一阶段准备连续轨迹候选。

### B. 球拍关键点模型

训练一个专用关键点或 OBB 模型，至少输出：

- 拍头顶部、左、右、底部。

- 甜区中心。

- 三角区中心。

- 握把顶部、中心和底部。

然后计算：

- 拍轴方向。

- 拍面近似朝向。

- 球与甜区的最近距离。

- 手腕与握把的关联。

### C. 球场关键点模型

用专门的球场关键点模型替换 Hough 基线，输出：

- 底线角点。

- 单打/双打边线交点。

- 发球线和中线交点。

- 球网平面。

用 RANSAC 求单应性，并输出：

- 重投影误差。

- 标定置信度。

- 每个点的可见性。

- 相机变化后的重标定状态。

### D. 扩展人体关键点

优先补充：

- 脚跟、前脚掌、脚尖。

- 手掌中心。

- 颈根、胸部中心、骨盆中心。

- 必要时的手指关键点。

不是简单把 COCO 点线性插值成 J 系统，而是训练或接入真实可观测的扩展关键点。

## 10.2 P1：提高时序稳定性

- 球员使用 ByteTrack/BoT-SORT 类跟踪器。

- 加入相机运动补偿。

- 对 Pose 做时序平滑，但保留原始点与平滑点两套结果。

- 建立遮挡状态和置信度衰减。

- 给每个轨迹增加 first_seen/last_seen/age/missed_count。

- 在镜头切换时结束旧轨迹，不能跨镜头错误续接。

- 建立球员、球拍和持拍手的图结构关联。

## 10.3 P1：提升推理速度

官方 YOLO26 Pose 支持导出 ONNX、TensorRT、OpenVINO 等格式： Ultralytics Pose Export。

建议路线：

- Detect 和 Pose 分别导出 ONNX。

- 在目标 GPU 上构建 TensorRT FP16 Engine。

- 固定常用输入尺寸，减少动态 Shape 开销。

- 一次解码多帧，按帧批处理 Detect。

- 将多个球员 ROI 组成 Pose Batch。

- CPU 场地处理与 GPU 推理重叠。

- 模型常驻内存，避免每个任务重新加载。

NVIDIA 官方说明 TensorRT 用于优化和加速 GPU 推理，并支持混合精度、动态形状 和算子融合：TensorRT 文档。

当前 225 帧任务完整耗时约 20.4 秒，其中 Detect 约 3.4 秒、Pose 约 3.2 秒、 场地重试约 1.1 秒；剩余时间包括模型加载、视频解码、质量计算、渲染、编码和 文件写入。全场固定机位自动模式第 0 帧成功后冻结，336 帧中场地计算只约 0.18 秒。 商业优化不能只盯模型推理，还要优化视频 I/O 和任务冷启动。

## 10.4 P2：3D 和高阶指标

如果产品需要：

- 球 Z 坐标。

- 拍面三维角度。

- 真实关节角度。

- 球速、过网高度和旋转。

则需要增加：

- 相机内参与畸变标定。

- 球场单应性和相机姿态。

- 单目 3D Pose 或双机位三角测量。

- 高帧率视频。

- 球的物理轨迹拟合。

- 每个三维指标的不确定度。

单机位、25fps、普通手机压缩视频不应承诺精确转速。

## 11. 专项数据建设方案

## 11.1 数据维度

必须覆盖：

- 室内/室外。

- 硬地、红土、人造草。

- 日照、阴影、夜场、灯光频闪。

- 固定后场、侧场、手持、轻微摇移。

- 近景、半场、全场。

- 单人、双人、多人干扰。

- 不同身高、体型、肤色、服装。

- 左手和右手持拍。

- 正手、反手、发球、截击、防守和高压。

- 球被身体、球拍、球网遮挡。

- 静止球、捡球、广告圆点等困难负样本。

## 11.2 标注层级

| 层级 | 标注内容 |
| --- | --- |
| 对象 | player、active_ball、inactive_ball、racket |
| 身份 | 球员轨迹 ID、活动球轨迹 ID |
| 人体 | J 系统可观测关键点和可见性 |
| 球拍 | RK 关键点、持拍手、拍轴 |
| 球场 | 固定语义关键点、球网 |
| 质量 | 模糊、过曝、遮挡、尺寸、可分析等级 |

## 11.3 数据切分

不能随机按帧切分。相邻帧高度相似，会造成数据泄漏。

应按以下单位切分训练、验证和测试：

- 球员。

- 拍摄场地。

- 拍摄设备。

- 视频会话。

- 比赛/训练日期。

保留一个从未参与调参的商业验收集。

## 11.4 建议的首轮数据规模

以下只是 MVP 规划起点，最终规模应根据学习曲线调整：

- 球连续轨迹：至少数百个视频片段、数万标注帧。

- 球拍关键点：约一万级清晰实例起步。

- 球场关键点：数千张、覆盖主要视角和场地类型。

- 扩展人体关键点：先复用通用数据，再补充一万级网球动作实例。

数据质量、困难样本比例和切分方式通常比单纯堆帧数更重要。

## 12. 正式评测体系

### 12.1 组件指标

| 组件 | 建议指标 |
| --- | --- |
| 人员/球拍检测 | Precision、Recall、mAP50-95 |
| 活动球 | 可见帧 Recall、小目标 Recall、轨迹连续率 |
| Pose | OKS、PCK、关键关节分组误差 |
| 跟踪 | IDF1、HOTA、ID Switch、轨迹完整率 |
| 球场 | 关键点像素误差、重投影误差 |
| 标定 | 米制位置误差、失败拒绝率 |
| 系统 | p50/p95 等待时间、失败率、GPU 成本 |

### 12.2 建议的产品验收门槛

下面是建议值，需要产品和教练共同确认：

- 目标机位球员 Recall ≥ 99%。

- 可见活动球 Recall ≥ 95%。

- 单回合主球员 ID Switch 接近 0。

- 球场关键点 1080p 中位误差 ≤ 5px，p95 ≤ 12px。

- 标定后落点中位误差 ≤ 0.2m，p95 ≤ 0.5m。

- 任何不可分析输入必须正确拒绝，不能输出伪精确结果。

- 生产任务成功率 ≥ 99.5%。

- 每个模型版本必须在固定回归集上不退化。

这些门槛不是当前 Demo 的实测成绩，而是后续商业化的建议验收线。

## 13. 商业化系统还缺什么

## 13.1 当前成熟度

| 能力 | 当前状态 | 商业化要求 |
| --- | --- | --- |
| 单机离线链路 | 已完成 | 保留为研发和回归工具 |
| 网球专项准确率 | 未证明 | 专项数据、训练和独立测试 |
| 实时/批量服务 | 未实现 | API、队列、GPU Worker |
| 多租户 | 未实现 | 租户隔离、配额、计费 |
| 模型管理 | 未实现 | 版本、灰度、回滚、注册表 |
| 可观测性 | 部分耗时统计 | 日志、指标、追踪、告警 |
| 数据安全 | 未产品化 | 加密、鉴权、留存和删除 |
| 用户纠错闭环 | 未实现 | 人工校正、反馈、再训练 |
| 商业许可 | 未解决 | AGPL 开源或企业许可 |
| SLA/成本模型 | 未建立 | p95、容量和单分钟成本 |

## 13.2 推荐生产架构

flowchart LR
    U["客户端上传"] --> API["API Gateway / 鉴权"]
    API --> OS["对象存储：原视频"]
    API --> DB["任务元数据 DB"]
    API --> Q["任务队列"]
    Q --> PP["预处理 Worker"]
    PP --> GPU["GPU 感知 Worker"]
    GPU --> RS["结果存储"]
    GPU --> MR["模型注册表"]
    RS --> EV["下一阶段事件与评分"]
    EV --> RP["报告服务"]
    DB --> UI["进度查询 / 回调"]
    GPU --> OBS["日志、指标、GPU 监控"]

生产任务至少要支持：

- 幂等 job_id。

- 任务排队、重试、取消和超时。

- 上传失败、视频损坏和模型失败的明确错误码。

- 分阶段进度。

- GPU 配额和优先级。

- 结果过期和自动删除。

- 同一模型版本的可重复运行。

## 13.3 推理服务

小规模 MVP 可以先用常驻 Python GPU Worker；并发增加后再采用 TensorRT + Triton。

NVIDIA Triton 支持多框架、并发模型、动态批处理、HTTP/gRPC、健康检查和吞吐/ 延迟指标：Triton 文档。

对本项目最有价值的是：

- 多个视频帧动态组成 Detect Batch。

- 多个球员 ROI 组成 Pose Batch。

- 模型常驻 GPU。

- 多模型并发。

- Readiness/Liveness。

- GPU 利用率、吞吐和延迟监控。

动态批处理主要提升吞吐，不一定降低单任务等待时间；需要用 p95 延迟预算调参， 不能盲目增大 Batch。

## 13.4 MLOps

必须补充：

- 数据集版本。

- 标注规范版本。

- 训练代码和随机种子。

- 模型权重校验和。

- 模型卡和已知失败场景。

- 自动离线评测。

- Canary/Shadow 灰度。

- 线上漂移和低置信度监控。

- 一键回滚。

- 错误样本进入人工复核和再训练池。

## 13.5 视频产品体验

商业体验不能只返回“处理中”：

- 上传和转码。

- 质量预检。

- 对象和姿态识别。

- 时序事件分析。

- 评分和报告生成。

应在预检后尽早告诉用户：

- 是否需要重拍。

- 哪些指标可用。

- 哪些指标因角度、帧率或遮挡不可用。

- 预计剩余时间。

当前机器的参考：

- 9 秒逐帧视频约 20 秒。

- 5fps 抽样约 9 秒。

- 13.44 秒全场逐帧视频约 24～26 秒。

- 1 分钟 1080p/25fps 单人视频，逐帧约 1.5～2 分钟量级。

生产 SLO 必须以固定 GPU 和并发条件重新测量 p50/p95/p99。

## 14. 商业许可、隐私与风险

## 14.1 Ultralytics 许可

Ultralytics 官方许可页面说明：

- AGPL-3.0 适合愿意按 AGPL 开源完整相关项目的场景。

- 私有、闭源、SaaS、内部商业工具和商业产品需要评估企业许可。

官方说明： Ultralytics License。

在商业决策前必须二选一：

- 接受 AGPL-3.0 对项目开源的要求。

- 购买并确认覆盖代码、模型和部署方式的企业许可。

也可以评估替换为许可更适合的推理框架和自有模型，但模型架构、训练代码、权重和 数据都要单独做许可证清单。最终结论应由法律顾问确认。

## 14.2 用户视频和人体关键点

用户视频、身体姿态、可能的面部信息和未成年人信息具有较高隐私风险。

《个人信息保护法》将生物识别信息以及不满十四周岁未成年人的个人信息列为敏感 个人信息，并对单独同意、必要性、严格保护措施和监护人同意提出要求。官方全文： 国家市场监督管理总局转载的《个人信息保护法》。

产品至少需要：

- 明确处理目的和必要性。

- 单独同意。

- 未满十四周岁用户的监护人同意和专门规则。

- 传输和静态存储加密。

- 最小权限和操作审计。

- 明确留存期限。

- 用户查询、下载和删除渠道。

- 训练数据二次使用的单独授权。

- 人脸匿名化或只保存派生关键点的选项。

- 数据跨境前的专门合规评估。

这不是法律意见，正式上线前应由专业法律顾问和安全团队审核。

## 14.3 训练指导与康复风险

你提供的后续规划包含关节灵活度和运动康复建议。商业产品必须区分：

- 网球技术反馈。

- 一般性训练建议。

- 医疗诊断、疼痛判断和康复处方。

当前单目视觉 Demo 只能作为技术观察工具，不能用于诊断。康复模块需要：

- 专业医疗/康复团队。

- 单独验证数据。

- 风险分级和禁忌。

- 明确免责声明。

- 高风险建议的人审。

## 15. 推荐实施路线

## 阶段 A：第一阶段视觉 Beta

目标：把本 Demo 变成可测量的网球视觉组件。

必须完成：

- 固定首个支持机位和拍摄规范。

- 建立网球专项金标准测试集。

- 训练活动球模型。

- 训练球拍关键点模型。

- 训练球场关键点模型。

- 扩展脚和手关键点。

- 替换轻量跟踪器。

- 建立组件指标和拒绝策略。

- 明确 Ultralytics 许可路线。

退出条件：

- 指标达到第 12 节约定门槛。

- 对不可分析视频能够稳定拒绝。

- JSON 契约保持向后兼容。

## 阶段 B：服务化 MVP

目标：让内部或小规模测试用户稳定提交视频。

必须完成：

- 上传、对象存储、任务 DB 和队列。

- 常驻 GPU Worker。

- 重试、超时、取消和进度。

- 模型版本固定。

- 日志、监控和告警。

- 数据删除和同意流程。

- 100～500 个真实用户视频封闭测试。

## 阶段 C：商业 Beta

目标：验证准确率、体验和单位经济性。

必须完成：

- TensorRT/Triton 或同等推理优化。

- 并发和压测。

- 灰度发布和回滚。

- 用户纠错闭环。

- 教练评分一致性验证。

- 价格、GPU 成本和 SLA。

- 安全、隐私和许可证审查。

## 阶段 D：进入评分和报告

只有当第一阶段对对象、骨架和场地的误差可量化后，才应大规模构建：

- 击球事件。

- 动作阶段。

- FS 步伐。

- GS/RS/DS/NS/SS 技术评分。

- TS 战术。

- 等级和报告。

否则评分层会把视觉误差包装成看似精确的分数。

## 16. 建议的下一项开发工作

如果继续由我负责当前这一部分，优先级建议是：

- 建立网球专项标注规范和金标准测试集。

- 实现活动球的时序筛选器，区分比赛球和地面静止球。

- 定义并训练 RK 球拍关键点。

- 实现语义球场关键点与自动单应性。

- 扩展脚部和手部关键点。

- 将轻量跟踪器替换为生产级多目标跟踪。

- 导出 TensorRT 并做批处理性能基线。

- 把当前 CLI 封装为异步任务 API。

其中第 1 项最重要。没有可信数据集，后续模型选择和“准确率提升”都只能凭感觉。

## 17. 运行和复现

快速 Demo：

cd C:\Users\Admin\Documents\网球
.\scripts\run_demo.ps1

单元测试：

.\scripts\run_tests.ps1

完整端到端回归：

.\scripts\run_integration_tests.ps1

逐帧性能测试：

.\scripts\run_demo.ps1 `
  -Request .\examples\request-serve-full.json

复检已生成结果：

$env:PYTHONPATH = "$PWD\src"
C:\Users\Admin\.conda\envs\yolo\python.exe `
  .\scripts\validate_run.py .\runs\serve-full

## 18. 最终判断

目前的第一阶段已经解决了“怎么把两个模型和场地结果串起来，并输出给下一阶段” 这个工程问题：

- Detect 负责对象。

- Track ID 负责身份。

- ROI Pose 负责球员骨架。

- person_track_id 负责 YOLO 与 Pose 关联。

- 场地分支独立运行。

- 帧号、时间戳和原图坐标负责多分支同步。

- JSON Schema 和运行校验负责下游稳定性。

下一阶段最大的工作不是继续堆通用模型，而是把“通用可运行”升级成“网球专项可 测量”，再把它放入具有数据、安全、监控、许可和 SLA 的生产系统中。